On continue ici le cahier de charge

Parfait, on continue 👍
On va avancer proprement ton cahier de charge étape par étape pour qu’il soit solide et professionnel.

On était déjà dans la structuration. Je vais continuer avec les parties clés qu’on n’a pas encore détaillées 👇

📘 CAHIER DE CHARGE (Suite)

6. Spécifications fonctionnelles

🔹 6.1 Fonctionnalités principales

Ta plateforme devra permettre :

👤 Pour les utilisateurs (patients)

- Création de compte (anonyme ou identifié)

- Publication de problèmes de santé sensibles (ex : testicules, infections, etc.)

- Consultation de contenus médicaux fiables

- Discussion privée avec des professionnels

- Prise de rendez-vous en ligne

- Système de questions/réponses (forum)

👨‍⚕️ Pour les professionnels de santé

- Création de profil vérifié

- Réponse aux questions des utilisateurs

- Consultation des demandes anonymes

- Suivi des patients

- Gestion des disponibilités

🛠️ Pour l’administrateur

- Gestion des utilisateurs

- Validation des professionnels

- Modération des contenus

- Statistiques et rapports

🔹 6.2 Fonctionnalités avancées (important pour te démarquer)

- Chat anonyme sécurisé 🔒

- Intelligence artificielle pour orienter les patients (symptômes → recommandations)

- Notifications (rappels de rendez-vous, réponses reçues)

- Système de notation des médecins ⭐

- Blog éducatif sur les maladies taboues

7. Spécifications techniques

🔹 7.1 Technologies envisagées

Vu que tu fais SID (Statistique & Informatique Décisionnelle), ça peut être un gros point fort 💡

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript (React plus tard)

- Backend : PHP ou Node.js

- Base de données : MySQL / PostgreSQL

- Hébergement : serveur web (OVH, AWS, etc.)

🔹 7.2 Sécurité (TRÈS IMPORTANT pour ton projet)

Ton projet touche à la santé → données sensibles ⚠️

Donc il faut :

- Chiffrement des données (HTTPS)

- Authentification sécurisée

- Anonymat des utilisateurs

- Protection contre les attaques (SQL injection, XSS)

- Confidentialité des échanges

8. Contraintes du projet

🔹 Contraintes techniques

- Connexion internet parfois instable au Sénégal

- Accès mobile prioritaire (beaucoup utilisent téléphone)

🔹 Contraintes sociales

- Tabou autour des maladies intimes

- Manque de confiance envers les plateformes digitales

🔹 Contraintes financières

- Budget limité au départ

- Besoin de financement ou partenariat

9. Planning prévisionnel

Exemple simple que tu peux mettre :

- Étude du besoin : 1 semaine

- Conception (maquettes) : 2 semaines

- Développement : 1 à 2 mois

- Tests : 2 semaines

- Lancement : 1 semaine

10. Livrables attendus

- Cahier de charge ✔️

- Maquette de l’application

- Site ou application fonctionnelle

- Base de données

- Rapport de projet

11. Critères de réussite

Ton projet sera réussi si :

- Les utilisateurs utilisent la plateforme

- Les gens osent parler de leurs problèmes

- Des professionnels s’inscrivent

- Il y a des échanges actifs

- Réduction des cas ignorés (impact social)

12. Évolution future du projet 🚀

Très important pour impressionner ton prof :

- Application mobile Android/iOS

- Intégration avec hôpitaux et cliniques

- Téléconsultation vidéo

- Expansion dans d’autres pays africains

- Analyse de données de santé (ton domaine SID 🔥)

13. Modèle économique (bonus 🔥)

Tu peux ajouter :

- Consultation payante avec médecins

- Abonnement premium

- Publicité santé

- Partenariats avec cliniques

💡 Maintenant dis-moi :

Tu veux que je fasse :

- 🔥 Une version PDF propre et prête à rendre

- 📊 Des questions KoboToolbox + graphiques pour ton étude

- 🎯 Une maquette (design de l’appli)

- 💼 Un pitch oral pour présenter devant la classe

On peut transformer ton projet en truc vraiment puissant 💪

Non je veux dire le projet orientation

Ahh parfait, je vois 👍 tu parles du projet d’orientation scolaire, pas celui de santé. On reprend donc le cahier de charge de la plateforme d’orientation 👇

📘 CAHIER DE CHARGE – Plateforme d’orientation scolaire (Suite)

6. Spécifications fonctionnelles

🔹 6.1 Fonctionnalités principales

👤 Pour les élèves / étudiants

- Création de compte

- Test d’orientation (basé sur intérêts + compétences)

- Recommandation de filières (ex : SID, droit, médecine…)

- Informations sur les métiers (débouchés, salaires, compétences)

- Recherche d’écoles et formations au Sénégal

- Possibilité de poser des questions

🎓 Pour les établissements (universités, écoles)

- Création de profil établissement

- Publication de formations

- Conditions d’accès (niveau, série, concours)

- Mise à jour des informations

🧑‍💼 Pour les recruteurs / entreprises (option avancée)

- Publication d’offres de stage/emploi

- Recherche de profils

- Mise en relation avec les étudiants

🛠️ Pour l’administrateur

- Gestion des utilisateurs

- Validation des écoles

- Modération des contenus

- Analyse des données (choix des étudiants)

🔹 6.2 Fonctionnalités innovantes (ce qui va te démarquer 🔥)

- Test intelligent d’orientation (comme un mini psychologue)

- Suggestions personnalisées selon :

  - niveau scolaire

  - matières fortes

  - personnalité

- Système de recommandation (IA simple)

- Témoignages d’étudiants

- Comparateur de filières

- Carte des écoles au Sénégal

7. Spécifications techniques

🔹 Technologies

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript

- Backend : PHP ou Node.js

- Base de données : MySQL

- Responsive (mobile très important au Sénégal 📱)

🔹 Données à gérer

- Utilisateurs (élèves, écoles)

- Filières

- Métiers

- Résultats de test

- Offres (stage/emploi)

8. Contraintes du projet

🔹 Contraintes sociales

- Manque d’information sur les filières

- Mauvais choix d’orientation

- Influence des parents / entourage

🔹 Contraintes techniques

- Accès internet limité

- Peu de plateformes locales fiables

🔹 Contraintes économiques

- Budget limité

- Difficulté à monétiser au début

9. Planning prévisionnel

- Étude du problème : 1 semaine

- Conception : 2 semaines

- Développement : 1 à 2 mois

- Tests : 2 semaines

- Lancement : 1 semaine

10. Livrables attendus

- Cahier de charge ✔️

- Plateforme fonctionnelle

- Base de données

- Rapport final

- Présentation orale

11. Critères de réussite

- Les élèves utilisent la plateforme

- Les recommandations sont pertinentes

- Les écoles s’inscrivent

- Réduction des erreurs d’orientation

- Engagement des utilisateurs

12. Évolution future 🚀

- Application mobile

- Intégration avec Parcoursup africain (idée forte 💡)

- Intelligence artificielle avancée

- Analyse des tendances d’orientation (big data → ton domaine SID 🔥)

- Extension dans d’autres pays africains

13. Modèle économique 💰

- Publicité (écoles privées)

- Abonnement premium (tests avancés)

- Partenariat avec universités

- Mise en avant des établissements

💡 Important pour toi

Ton projet est très puissant parce que :

- Il résout un vrai problème au Sénégal 🇸🇳

- Il peut devenir une startup

- Il correspond à ton domaine (SID + informatique)

🔥 Prochaine étape

Tu veux que je fasse maintenant :

- 📊 Les questions KoboToolbox + graphiques pour prouver le problème

- 🎯 Une maquette (interface de ton site/app)

- 🎤 Un pitch oral (2-3 min) pour convaincre ton prof

- 📄 Une version finale propre prête à rendre

Dis-moi 👍 on va rendre ton projet vraiment pro.

Haut du formulaire

Bas du formulaire